## Slide 1
[A-01] 미팅 목적 및 아젠다
전사 인프라 표준화 컨설팅 -- 컨설팅사 피드백 유도형 워크숍
1. 도입: 프로젝트 배경 및 조사 범위 (5분)
2. 현황 공유: 전사 인프라 아키텍처 및 파편화 현황 (15분)
3. 심층 논의: 6개 기술 영역별 당사 진단 및 질의 (40분)
4. 로드맵: 우선순위 논의 및 후속 계획 (15분)
목적: 당사 현황과 자체 진단(개선 가설) 제시 -> 컨설팅사 검증/피드백/추가 제언 유도
Notes: 안녕하십니까. 오늘 미팅은 당사 전사 인프라 표준화 프로젝트의 현황을 공유하고, 컨설팅 측의 전문적 검증과 추가 제언을 구하기 위해 마련되었습니다. 당사에서 4개 팀의 WAS 및 JVM 설정 현황을 분석한 결과와 자체 개선 가설을 제시할 테니, 각 영역에 대한 업체의 의견과 베스트 프랙티스를 부탁드립니다. 오늘 논의된 내용을 바탕으로 최종 표준화 방안을 수립할 계획입니다.

## Slide 2
[A-02] 당사 인프라 표준화 프로젝트 개요
항목 | 내용
프로젝트명 | 전사 Web/WAS 및 RDBMS/NoSQL 설정 표준화 컨설팅
배경 | 4개 팀의 WAS, Java, JVM, GC, ConnPool 설정 파편화로 인한 운영 효율 저하 및 장애 리스크 증가
조사 대상 | 플랫폼개발팀, CL플랫폼팀, 주차서비스팀, 현금정보계팀
조사 범위 | WAS 환경, Java 런타임, JVM Heap/Metaspace, GC 알고리즘, Connection Pool 설정, MongoDB 아키텍처
조사 방법 | 사전 질문지 기반 데이터 수집 -> 벤더 권장 Best Practice 대비 Gap 분석 -> 개선 가설 도출
현재 Phase | Phase 3: 컨설팅사 워크숍 진행 중
Notes: 프로젝트 배경을 말씀드리겠습니다. 당사는 4개 팀이 각기 다른 WAS, Java 버전, GC 알고리즘, Connection Pool 설정을 사용하고 있습니다. 표준화된 튜닝 가이드가 없어 담당자의 경험에 의존해서 설정이 관리되고 있는 실정입니다. 이번 컨설팅을 통해 전문 업체의 검증을 받고, 체계적인 표준화 방안을 수립하고자 합니다.

## Slide 3
[A-03] 조사 범위 및 제외 영역
분석 대상 (In Scope)
항목 | 내용
WAS | Apache Tomcat (독립/내장), IBM WebSphere Liberty, CLS 전용 WAS
Java | 버전 파편화 (15/17/25), EOL 리스크
JVM | Heap (Xms/Xmx), Metaspace
GC | G1 GC vs Parallel GC
Connection Pool | HikariCP, DBCP, Liberty ConnMgr
Thread | maxThreads, Liberty 자동 튜닝
MongoDB | Replica Set, 인덱스 전략
제외 영역 (Out of Scope)
항목 | 근거
DB2 (주차서비스) | 전담 DBA 관리 영역 (HITL-001 Closed)
현금정보계 DB | DB 시스템 정보 미제출 (HITL-002 Closed)
DB 내부 파라미터 | PostgreSQL/MongoDB 엔진 튜닝은 DBA 영역
OS/네트워크/스토리지 | 본 컨설팅 범위 외
Discussion Point: 이 범위 설정이 적절한지, 컨설팅 측에서 추가 분석이 필요한 영역이 있는지?
Notes: 분석 범위는 WAS 환경 3종, Java 런타임, JVM Heap과 Metaspace, GC 알고리즘, Connection Pool 설정, 그리고 플랫폼개발팀의 MongoDB입니다. 제외 영역은 DB2가 전담 DBA 관리 영역이고, 현금정보계팀은 DB 정보 미제출로 WAS/JVM 분석으로 한정했습니다. 이 범위 설정이 적절한지 말씀 부탁드립니다.

## Slide 4
[B-01] 전사 인프라 아키텍처 토폴로지
구분 | 플랫폼개발(NP) | 플랫폼개발(NC) | CL플랫폼 | 주차서비스 | 현금정보계
WAS | Spring Boot 3.5.3 내장 Tomcat | Tomcat 9 / Spring Boot 4.0.5 | CLS 전용 WAS | Tomcat 9.0.70 | Liberty 23.0.0.2 ND
Java | 17 | 15 / 25 | 15.0.2 | 15.0.2 (OpenJDK) | 15.0.2+7 (OpenJDK)
GC | G1 GC | G1 GC | Parallel GC | G1 GC | Parallel GC
Heap | 70% (비율) | 2048m (고정) | 2048m (고정) | 2048~4096m (가변) | 1024~8192m (혼합 7컨테이너)
Pool | HikariCP (max 5) | HikariCP (max 100/20) | 미명시 (max 50) | DBCP (max 100) | ConnMgr (max 50)
DB | PostgreSQL + MongoDB | PostgreSQL (PgPool-II) | 없음 | DB2 (범위 외) | 미명시
Discussion Point: 이 수준의 파편화가 유사 기업 사례에서 흔히 관찰되는 패턴인지?
Notes: 전사 인프라 아키텍처 전경입니다. 4개 팀이 3종의 WAS를 사용하고 있습니다. 플랫폼개발팀은 Spring Boot 내장 Tomcat과 독립 Tomcat을 혼합 운영하고, CL플랫폼팀은 CLS 전용 WAS, 현금정보계팀은 IBM Liberty를 사용합니다. DB는 PostgreSQL과 MongoDB가 플랫폼개발팀에 집중되어 있고 주차서비스팀은 DB2를 사용합니다만 전담 DBA 관리 영역으로 제외했습니다. 이 정도의 파편화가 유사 규모 기업에서 흔히 관찰되는지 궁금합니다.

## Slide 5
[B-02] 파편화 심각도 히트맵
등급 | 항목 | 팀 | 현황 데이터 | 근거
CRITICAL | CL플랫폼 Old Gen 90% | CL플랫폼 | Old 1,418,698K / 1,572,864K (90.2%), 잔여 150MB | Full GC 시 서비스 수초~수십초 중단
CRITICAL | Java 15 비LTS EOL | CL/주차/현금/NC | Java 15.0.2, 2021-03 EOL, EOL 후 5년 경과 | 보안 패치 미제공, CVE 대응 불가
CRITICAL | 현금정보계 Metaspace 역전 | 현금정보계 | 6개 컨테이너 Max=16m < Min=256~512m | 입력 오류 의심, 실제 반영 여부 불명
WARNING | GC 이원화 (Parallel) | CL/현금 | Parallel GC 2팀, G1 GC 3팀 | Full GC 시 STW 수초~수십초
WARNING | CL maxThreads 무제한 | CL플랫폼 | maxThreads = -1 | 백프레셔 부재, 자원 고갈 위험
WARNING | NC maxLifetime 초과 | 플랫폼개발(NC) | maxLifetime 2,000,000ms (~33분) | PgPool timeout 30분 초과
WARNING | MongoDB COLLSCAN 미감시 | 플랫폼개발(NP) | Profiling 미수행 | 인덱스 누락 시 선형적 성능 저하
INFO | Heap 전략 4종 혼재 | 전사 | 비율/고정/가변/혼합 | Xms=Xmx 고정 권장
INFO | ConnPool 구현체 3종 | 전사 | HikariCP/DBCP/ConnMgr | 관리 복잡도 증가
INFO | NC Java 15/25 혼재 | 플랫폼개발(NC) | Tomcat 9=Java15, Spring Boot 4=Java25 | 단일 팀 내 런타임 불일치
Discussion Point: 단기적으로 최우선 해결해야 할 영역에 대한 업체의 판단은?
Notes: 파편화 심각도를 Critical, Warning, Info 3단계로 분류했습니다. Critical은 3건입니다. CL플랫폼팀 Old 영역 90% 도달, 전사 80% 런타임의 Java 15 EOL, 그리고 현금정보계팀 Metaspace 설정 역전 현상입니다. 당사는 CL플랫폼 Old Gen 90%를 최우선으로 분류했는데, 업체의 관점에서 이 우선순위가 적절한지 궁금합니다.

## Slide 6
[B-03a] 4개 팀 인프라 설정 비교 총괄표 -- JVM Runtime
설정 항목 | 플랫폼개발(NP) | 플랫폼개발(NC) | CL플랫폼 | 주차서비스 | 현금정보계(대표)
Java 버전 | 17 | 15 / 25 | 15.0.2 | 15.0.2 (OpenJDK) | 15.0.2+7 (OpenJDK)
WAS | Spring Boot 3.5.3 내장 | Tomcat 9 / Spring Boot 4.0.5 | CLS 전용 WAS | Tomcat 9.0.70 | Liberty 23.0.0.2 ND
GC | G1 GC | G1 GC | Parallel GC | G1 GC | Parallel GC
Xms | 70% (비율) | 2048m | 2048m | 2048m | 1024~8192m
Xmx | 70% (비율) | 2048m | 2048m | 4096m | 1024~8192m
Xms=Xmx | 예 (비율 고정) | 예 | 예 | 아니오 (가변) | 혼합 (고정3+동적4)
Metaspace Min | 128m | 512m | 미설정 | 미기입 | 256~2048m
Metaspace Max | 128m | 512m | 미설정 | 미기입 | 16m / 미기재
Old Gen 사용률 | 미측정 | 미측정 | **90.2%** | 미측정 | 미측정
(참조용 -- 컨설팅사가 전체 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 제공)
Notes: 4개 팀의 전체 설정 비교 총괄표입니다. JVM Runtime 및 메모리 설정을 한눈에 보실 수 있도록 정리했습니다.

## Slide 7
[B-03b] 4개 팀 인프라 설정 비교 총괄표 -- Connection Pool & Thread
설정 항목 | 플랫폼개발(NP) | 플랫폼개발(NC) | CL플랫폼 | 주차서비스 | 현금정보계
Pool 구현체 | HikariCP | HikariCP | 미명시 | DBCP | Liberty ConnMgr
maxPoolSize | 5 | 100(w)/20(a) | 50 | 100 (maxTotal) | 50
minIdle/minPool | 2 | 5 | 0 | 100 | 0
maxLifetime | 1,800,000 ms | 2,000,000 ms | 1800 (단위불명) | 10,000 ms (의심) | 1,800 s
connectionTimeout | 미설정 | 미설정 | 30s | 20,000 ms | 30s
reapTime | N/A | N/A | 300s | N/A | 300s
maxIdleTime | N/A | N/A | 1,800s | N/A | 1,800s
maxThreads | 기본값(200) | 기본값(200) | **-1 (무제한)** | 500 | -1 (자동)
minSpareThreads | 기본값(10) | 기본값 | 기본값 | 25 | -1 (자동)
acceptCount | 기본값(100) | 기본값 | 기본값 | 기본값(100) | N/A
Notes: Connection Pool 및 Thread 설정 비교입니다. 상세한 내용은 다음 섹션 C에서 기술 영역별로 깊게 다루겠습니다.

## Slide 8
[C-01] Java 버전 파편화 및 비LTS(Java 15) EOL 리스크
[Step 1: 현황 (Current State)]
팀 | WAS | Java 버전 | LTS 여부 | EOL | 비고
플랫폼개발(NP) | Spring Boot 3.5.3 내장 | 17 | LTS | 2029-09 | 유일한 LTS 인스턴스
플랫폼개발(NC) | Tomcat 9/Spring Boot 4.0.5 | 15 / 25 | 비LTS/비LTS | 2021-03/예상 | 동일 팀 2버전 혼재
CL플랫폼 | CLS 전용 WAS | 15.0.2 | 비LTS | 2021-03 | EOL 후 5년 경과
주차서비스 | Tomcat 9.0.70 | 15.0.2 (OpenJDK) | 비LTS | 2021-03 | EOL 후 5년 경과
현금정보계 | Liberty 23.0.0.2 ND | 15.0.2+7 (OpenJDK) | 비LTS | 2021-03 | 7개 컨테이너 전수 EOL
핵심 지표: 전사 5개 런타임 중 4개(80%)가 EOL 상태. 보안 패치 미제공 상태 5년 경과.
[Step 2: 당사 자체 진단 및 개선 가설]
진단 항목 | 당사 가설 | 근거
표준 버전 설정 | 최소 Java 17 LTS, 권장 Java 21 LTS | 비LTS는 6개월 후 EOL
보안 리스크 | Java 15 EOL, CVE 대응 불가 | Zero-day 무방비 상태
NC 혼재 | Java 15/25를 단일 버전 통합 | 런타임 호환성, 배포 복잡도
Java 21 검토 | ZGC, Virtual Threads 활용 가능 | Java 21 LTS 2031-09까지
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: Java 15에서 17 혹은 21로의 가장 안정적 마이그레이션 경로와 리스크 최소화 방안은?
Q2: Java 17을 최소 목표로 할지, Java 21을 직접 목표로 할지에 대한 권장은?
Q3: 플랫폼개발팀 내 Java 15/25 혼합 운영에 대한 권장 통합 방향은?
Notes: Java 버전 현황을 보면, 전사 5개 런타임 중 4개가 2021년 3월에 EOL된 Java 15를 사용 중입니다. CL플랫폼팀, 주차서비스팀, 현금정보계팀은 EOL 후 5년이 경과했고 보안 패치가 전혀 제공되지 않습니다. 특히 플랫폼개발팀 Nice Charger는 Java 15와 25를 동시에 운영하고 있어 테스트와 배포 파이프라인이 복잡해지고 있습니다. 당사 진단으로는 Java 17을 최소 표준, 21을 권장 표준으로 설정해야 한다고 판단하고 있습니다.

## Slide 9
[C-02] GC 알고리즘 이원화 및 CL플랫폼 Old 영역 90% 임계치
[Step 1: 현황 (Current State)]
팀 | GC | Heap | Old 사용률 | Full GC 시 예상 영향
플랫폼개발(NP) | G1 GC | 70% | 미측정 | 예측 가능 (50~200ms)
플랫폼개발(NC) | G1 GC | 2048m 고정 | 미측정 | 예측 가능 (50~200ms)
주차서비스 | G1 GC | 2048~4096m | 미측정 | 예측 가능 (50~200ms)
**CL플랫폼** | **Parallel GC** | **2048m 고정** | **90.2% (CRITICAL)** | **수초~수십초 STW**
**현금정보계** | **Parallel GC** | **1024~8192m** | **미측정** | **고정 Heap 동일 리스크**
[Step 2: 당사 자체 진단 및 개선 가설]
진단 항목 | 가설 | 근거
GC 표준화 | 전사 G1 GC 통일 | G1은 Java 9+ 기본, 웹 서비스 최적
CL 즉각 조치 | G1 전환 + Heap 2048m->4096m 이상 | Old 90.2%는 경고 임계치 초과, 잔여 150MB
현금정보계 | 고정 Heap 컨테이너 우선 전환 | Heap 확장 불가 상태에서 Full GC 위험
GC 로그 수집 | 전사 활성화 필수 | -Xlog:gc* 설정, Full GC 이력 파악 불가
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: CL플랫폼 Old 영역 90% 상태에서 G1 GC 전환 시 예상 성능 변화와 안정화 소요?
Q2: CL플랫폼 Heap 증설 시 권장 적정 크기와 산출 근거?
Q3: CLS 전용 WAS 환경에서 Parallel->G1 GC 전환 시 WAS 엔진 자체와 충돌 가능성이 없는지?
Q4: 현금정보계팀 7개 컨테이너 중 고정/동적 Heap 어느 쪽을 우선 전환해야 하는지?
Notes: 가장 심각한 이슈입니다. GC 알고리즘이 G1 GC와 Parallel GC로 이원화되어 있는데, Parallel GC를 사용하는 2개 팀이 문제입니다. 특히 CL플랫폼팀은 Heap 2048m 고정 환경에서 Old 영역 사용률이 90.2%, 잔여가 150MB에 불과합니다. Parallel GC는 Full GC 시 단일 스레드로 전체 Old 영역을 정리하면서 수초~수십초간 서비스가 완전 중단됩니다. 당사는 G1 GC 전환과 Heap 증설을 가설로 설정했습니다. 추가로 CL플랫폼팀의 CLS 전용 WAS가 일반 Tomcat과 다른 커스텀 엔진이라면 GC 전환 시 WAS 엔진 자체와의 호환성 문제가 없는지 업체 측의 경험적 진단을 부탁드립니다.

## Slide 10
[C-03] JVM Heap 및 Metaspace 전략 비표준화
[Step 1: 현황 (Current State)]
팀/컨테이너 | Xms | Xmx | 전략 | Meta Min | Meta Max | 비고
플랫폼개발(NP) | 70% | 70% | 비율 | 128m | 128m | heapPercent
플랫폼개발(NC) | 2048m | 2048m | 고정 | 512m | 512m | 적합
CL플랫폼 | 2048m | 2048m | 고정 | 미설정 | 미설정 | 무제한
주차서비스 | 2048m | 4096m | 가변 | 미기입 | 미기입 | 리사이즈 위험
현금 NIBS | 8192m | 8192m | 고정 | 2048m | 미기재 | Max 누락
현금 CLS | 2048m | 2048m | 고정 | 256m | 16m | **Min>Max 역전**
현금 NPS | 1024m | 1024m | 고정 | 256m | 16m | **Min>Max 역전**
현금 PARTNER | 1024m | 5120m | 동적 | 512m | 16m | **Min>Max 역전**
현금 EAUDIT | 1024m | 5120m | 동적 | 512m | 16m | **Min>Max 역전**
현금 MOBILE | 2048m | 4096m | 동적 | 512m | 16m | **Min>Max 역전**
현금 POS | 1024m | 2048m | 동적 | 256m | 16m | **Min>Max 역전**
[Step 2: 당사 진단]
- Heap 표준화: Xms=Xmx 고정 통일. 프로덕션에서 리사이즈 pause 방지. - Heap 크기: 컨테이너 메모리 50~70% 기준. - Metaspace 역전: Max 16m은 입력 오류. 512m 이상 또는 미설정으로 정정 필요.
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: Xms=Xmx 고정이 모든 컨테이너 유형에 동일하게 적용되어야 하는지?
Q2: Metaspace Max를 무제한으로 할지 512m 이상으로 제한할지 권장은?
Q3: 현금정보계팀 Metaspace 역전 현상의 실제 영향 및 확인 절차?
Notes: Heap 할당 전략이 비율 기반, 고정, 가변, 혼합 등 4가지 방식으로 파편화되어 있습니다. 현금정보계팀의 경우 6개 컨테이너에서 Metaspace Max값이 16m로 설정되어 있는데, 이는 Min값인 256~512m보다 작아 입력 오류로 의심됩니다. 서비스가 정상 운영 중이라는 점에서 실제 설정이 반영되지 않았을 가능성이 높은데 이에 대한 확인 절차를 부탁드립니다.

## Slide 11
[C-04] Connection Pool 설정 편차 및 Timeout 연계
[Step 1: 현황 (Current State)]
구분 | 플랫폼개발(NP) | 플랫폼개발(NC) | CL플랫폼 | 주차서비스 | 현금정보계
Pool 구현체 | HikariCP | HikariCP | 미명시 | DBCP | Liberty ConnMgr
maxPoolSize | 5 | 100(w)/20(a) | 50 | 100 | 50
minIdle | 2 | 5 | 0 | 100 | 0
maxLifetime | 1,800,000 ms | 2,000,000 ms | 1800 (단위불명) | 10,000 ms (의심) | 1,800 s
connTimeout | 미설정 | 미설정 | 30s | 20,000 ms | 30s
reapTime | N/A | N/A | 300s | N/A | 300s
maxIdleTime | N/A | N/A | 1,800s | N/A | 1,800s
maxThreads | 기본값(200) | 기본값(200) | -1(무제한) | 500 | -1(자동)
Timeout 캐스케이드: [NC] maxLifetime ~33분 > PgPool timeout 30분 = **stale connection 위험** | [주차] maxLifetime 10s는 maxWaitMillis 혼동 의심
[Step 2: 당사 진단]
- Pool 사이징: HikariCP fixed-size pool(min=max) 권장 - maxLifetime: DB wait_timeout보다 짧게 (예: 1,740,000ms = 29분) - NC 위험: 2,000,000ms(~33분) > PgPool timeout(30분) - 주차 혼동: 10,000ms는 maxLifetime이 아닌 maxWaitMillis일 가능성
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: WAS-DB 간 타임아웃 캐스케이드 권장 설정값 체인은?
Q2: Pool 구현체를 전사 표준으로 하나로 통일하는 것이 권장되는지?
Q3: Fixed-size Pool 도입 시 DB 서버 부하 측면의 트레이드오프는?
Notes: maxPoolSize가 5에서 100까지 20배 편차가 있고 구현체도 3종이 혼재합니다. 특히 maxLifetime 설정에서 단위 불일치가 발견되었고, 플랫폼개발 NC의 maxLifetime이 33분으로 PgPool의 일반 timeout인 30분을 초과하고 있어 stale connection 위험이 있습니다. 주차서비스팀은 maxLifetime과 maxWaitMillis를 혼동한 것으로 의심됩니다. WAS-DB 간 타임아웃 연계 설정에 대한 업체의 베스트 프랙티스를 요청드립니다.

## Slide 12
[C-05] Thread 설정 극단적 편차
[Step 1: 현황 (Current State)]
팀 | WAS | maxThreads | minSpare | acceptCount | 비고
플랫폼개발(NP) | Spring Boot 내장 | 기본값(200) | 기본값(10) | 기본값(100) | 적합
플랫폼개발(NC) | Tomcat 9/Spring Boot | 기본값(200) | 기본값 | 기본값 | 적합
CL플랫폼 | CLS 전용 | **-1(무제한)** | 기본값 | 기본값 | **백프레셔 부재**
주차서비스 | Tomcat 9.0.70 | 500 | 25 | 기본값(100) | 과대 설정 의심
현금정보계 | Liberty 23.x | -1(자동) | -1(CPU*2) | N/A | 자동 튜닝(Java 15)
[Step 2: 당사 진단]
- CL maxThreads=-1: 무제한. 자원 고갈 시 OOME: unable to create new native thread - 주차 maxThreads=500: 기본값의 2.5배, 부하테스트 후 증분 접근 권장 - 현금정보계 Liberty: 자동 튜닝은 정상. 단 Java 15 + 컨테이너 환경에서 CPU 오인식 리스크 존재
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: CL플랫폼 maxThreads=-1이 현재 문제 없다면 굳이 변경해야 하는지?
Q2: 주차서비스 maxThreads=500이 실제로 필요한지 확인하는 방법은?
Q3: 현금정보계 Java 15 + Liberty 자동 튜닝 환경에서 CPU 자원 오인식으로 인한 과도한 스레드 생성 및 CPU 쓰로틀링 위험이 없는지?
Notes: Thread 설정을 보면 극단적 편차가 있습니다. CL플랫폼팀은 maxThreads가 -1, 즉 무제한입니다. 백프레셔가 전혀 없어서 동시 요청이 폭증하면 자원 고갈로 이어집니다. 주차서비스팀은 500으로 설정했는데 기본값 200의 2.5배입니다. 현금정보계팀은 Liberty의 자동 튜닝에 맡기고 있습니다. 한 가지 추가로 확인하고 싶은 것은, 현금정보계팀은 Java 15 환경에서 Liberty 자동 튜닝을 사용하고 있는데 구형 Java 버전은 컨테이너 환경에서 CPU 자원을 오인식할 가능성이 있어 이로 인해 CPU 쓰로틀링이 발생할 위험이 없는지 팩트 체크를 부탁드립니다.

## Slide 13
[C-06] MongoDB Replica Set 운영 및 모니터링 공백
[Step 1: 현황 (Current State)]
항목 | 현행 설정 | 평가
배포 아키텍처 | Replica Set (M1/S2/A0) | 유효
데이터 모델링 | Schema-less 활용도 낮음 | 관계형 유사 패턴
Read:Write 비율 | 6:4 | Secondary 분산 검토 필요
인덱스 전략 | 고정 필드 위주 | 현재 양호, 쿼리 변경 시 리스크
COLLSCAN 모니터링 | 주기적 체크 없음 | **위험 -- 인덱스 누락 시 선형 저하**
Read Preference | 기본값(primary) 추정 | 읽기 60% 분산 가능
샤딩 | 미적용, 도입 계획 없음 | 현재 데이터 규모에서 불필요
HA 기준 | RTO 10s/RPO 5s (PG 기준) | MongoDB HA 명시 안됨
Write Concern | 명시 없음 | RTO/RPO 연계 불명
[Step 2: 당사 진단]
- COLLSCAN 모니터링: db.setProfilingLevel(1, {slowms: 100}) 필수 - explain() 정기 수행: totalDocsExamined가 nReturned 10배 이상이면 인덱스 누락 - Read Preference: secondaryPreferred로 읽기 부하 분산 - 인덱스: ESR 규칙(Equality, Sort, Range) 기반 복합 인덱스 설계 - Write Concern: w:majority 설정 검토 (RTO 10s/RPO 5s 기준 적용 시)
[Step 3: 컨설팅사 제언 요청]
Q1: 서비스 초기 단계에서 MongoDB 인덱스 전략을 어떻게 수립해야 하는지?
Q2: COLLSCAN 감지를 위한 최소 모니터링 체계를 권장해 주십시오.
Q3: secondaryPreferred 적용 시 oplog lag으로 인한 데이터 일관성 문제는?
Notes: 플랫폼개발팀의 MongoDB는 Replica Set으로 Master 1, Slave 2 구성이고 읽기:쓰기가 6:4입니다. 가장 큰 리스크는 COLLSCAN 발생 여부를 전혀 모니터링하지 않고 있다는 점입니다. 현재는 인덱스가 고정 필드 위주로 설정되어 있어 문제가 없을 수 있으나 쿼리 패턴이 변경되거나 데이터가 증가하면 선형적으로 성능이 저하됩니다. 또한 읽기가 60%인데도 모든 읽기를 Primary에서 처리하고 있어 부하 분산 기회를 놓치고 있습니다.

## Slide 14
[D-01] 당사 제안 우선순위 로드맵
등급 | 항목 | 대상 팀 | 개선 내용 | 검증 지표 | 예상 소요
P0 | CL GC 전환+Heap 증설 | CL플랫폼 | Parallel->G1, 2048->4096m | GC pause<200ms, Old<70% | 즉시(1주)
P0 | Metaspace 정정 | 현금정보계 | Max 16m->512m 또는 미설정 | 런타임 Meta<Max | 즉시(1주)
P0 | GC 로그 활성화 | 전사 | -Xlog:gc* 설정 | GC 이력 가시화 | 즉시(1주)
P1 | 현금정보계 G1 전환 | 현금정보계 | 7컨테이너 Parallel->G1 | GC pause<200ms | 단기(1~2주)
P1 | CL maxThreads 제한 | CL플랫폼 | -1->200 | 활성 스레드<max | 단기(1주)
P1 | Heap 고정 통일 | 전사 | Xms=Xmx 고정 | 리사이즈 이벤트 0 | 단기(1~2주)
P2 | Java 17 마이그레이션 | CL/주차/현금/NC | Java 15->17 | 호환성/회귀 테스트 | 중기(2~3주)
P2 | NC maxLifetime 정정 | 플랫폼개발(NC) | 2,000,000->1,740,000ms | stale conn 에러 0 | 중기(1주)
P2 | MongoDB Profiling | 플랫폼개발(NP) | setProfilingLevel(1) | COLLSCAN 감지 | 중기(1주)
P3 | Java 21 검토 | 전사 | Java 17->21 평가 | 벤치마크/호환성 | 장기(3~4주)
P3 | ConnPool 표준화 | 전사 | 구현체 통일 검토 | 설정 일관성 | 장기(2~3주)
P3 | MongoDB read 분산 | 플랫폼개발(NP) | secondaryPreferred | Primary 부하 감소 | 장기(1~2주)
Discussion Point: Q1: 이 우선순위가 적절한지? Q2: 각 단계 간 검증 포인트로 어떤 지표를 모니터링해야 하는지?
Notes: 종합 개선 로드맵을 제안드립니다. P0 Critical은 3건으로 CL플랫폼 G1 GC 전환과 Heap 증설, 현금정보계 Metaspace 정정, 전사 GC 로그 수집 활성화입니다. P1에서는 현금정보계 G1 GC 전환, CL maxThreads 제한, Heap 고정 할당 통일을 제안합니다. P2에서 Java 17 마이그레이션과 NC maxLifetime 정정, MongoDB Profiling을 계획했고 P3에서 Java 21 검토, Pool 표준화, MongoDB 읽기 분산을 장기 과제로 잡았습니다.

## Slide 15
[D-02] 당사가 놓친 영역에 대한 질문
한계점 | 현재 상태 | 영향 | 필요 조치
GC 로그 미수집 | 4개 팀 수집 여부 불명 | Full GC 이력 파악 불가 | -Xlog:gc* 활성화
Peak 타임 데이터 부재 | CL 외 3팀 미제공 | 실제 메모리 패턴 불명 | Peak 스냅샷 수집 체계
모니터링 체계 전무 | JVM 메트릭 확인 불가 | 장애 예측 불가 | JMX/Prometheus 도입 검토
부하 테스트 이력 | 설정 근거 데이터 없음 | 적정성 검증 불가 | 기준 부하 테스트 수행
Discussion Point: 우리가 놓치고 있거나 간과한 중요한 인프라 설정 항목이 있는지? 특히 JVM 모니터링, GC 로그 수집, 알림 체계 측면에서
Notes: 솔직하게 말씀드리면 당사 분석에 한계가 있습니다. 4개 팀 모두 GC 로그 수집 여부가 불명확하고 Peak 타임 데이터가 CL플랫폼팀 외에는 없습니다. JVM 실시간 모니터링 체계가 구축되어 있지 않습니다. 이런 한계를 인정하는 자리이니만큼 우리가 놓치고 있는 중요한 영역이 있다면 업체에서 꼭 짚어주시기 바랍니다.

## Slide 16
[D-03] 후속 워크숍 계획 및 Next Steps
구분 | 항목 | 담당 | 목표 일정
데이터 수집 | 전사 GC 로그 활성화 | 당사 (TA+각 팀) | 미팅 후 즉시
데이터 수집 | Peak 타임 Runtime 스냅샷 | 당사 (각 팀) | 1주 내
데이터 수집 | NC Java 15/25 혼재 상세 확인 | 당사 (플랫폼개발팀) | 1주 내
컨설팅 산출물 | 미팅 피드백 정리 및 추가 제언 | 컨설팅사 | 후속 미팅 전
컨설팅 산출물 | 최소 모니터링 체계 권장안 | 컨설팅사 | 후속 미팅 전
컨설팅 산출물 | P0 실행 가이드 (G1 전환 절차 등) | 컨설팅사 | 후속 미팅 전
검증 | 현금정보계 Metaspace 실제 반영 확인 | 당사 (현금정보계팀) | 1주 내
최종 산출물 | 전사 표준 설정 가이드 | 공동 | 후속 워크숍 이후
최종 산출물 | 모니터링 체계 구축 가이드 | 공동 | 후속 워크숍 이후
Discussion Point: 컨설팅 측에서 다음 단계까지 준비해 주실 수 있는 산출물은?
Notes: 후속 계획입니다. 당사에서는 GC 로그 활성화와 Peak 타임 데이터 수집을 즉시 시작하겠습니다. 컨설팅 측에는 금일 피드백 정리와 함께 P0 항목의 실행 가이드와 최소 모니터링 체계 권장안을 후속 미팅 전까지 준비해 주시기를 요청드립니다. 궁극적으로는 전사 인프라 표준 설정 가이드와 팀별 실행 계획, 모니터링 체계 구축 가이드를 최종 산출물로 완성하고자 합니다.

## Slide 17
[E-01a] 원천 데이터 요약 -- 플랫폼개발팀
항목 | Nice Park (NP) | Nice Charger (NC)
WAS | Spring Boot 3.5.3 내장 Tomcat | Tomcat 9 / Spring Boot 4.0.5
Java | 17 | 15 (Tomcat 9) / 25 (Spring Boot 4.0.5)
GC | G1 GC | G1 GC
Heap | heapPercent: 70% | Xms=Xmx=2048m
Metaspace | 128m / Max 128m | 512m / Max 512m
maxPoolSize | 5 (HikariCP) | 100(webapp) / 20(admin) (HikariCP)
minIdle | 2 | 5
maxLifetime | 1,800,000 ms (30분) | 2,000,000 ms
maxThreads | 기본값 (200) | 기본값 (200)
DB | PostgreSQL(PgPool-II) + MongoDB | PostgreSQL(PgPool-II)
PG Read:Write | 7:3 | -
MG Read:Write | 6:4 | -
Notes: 플랫폼개발팀 원천 데이터 요약입니다.

## Slide 18
[E-01b] 원천 데이터 요약 -- CL플랫폼팀 / 주차서비스팀
CL플랫폼팀
항목 | 설정값
WAS | CLS 전용 WAS
Java | 15.0.2
GC | Parallel GC
Heap | Xms=Xmx=2048m
Metaspace | 미설정 (무제한)
Old Gen 사용률 | 90.2% (1,418,698K / 1,572,864K)
maxPoolSize | 50
minPoolSize | 0
maxLifetime | 1800 (단위 불명)
connectionTimeout | 30s
maxThreads | -1 (무제한)
DB | 해당 없음
주차서비스팀
항목 | 설정값
WAS | Apache Tomcat 9.0.70
Java | 15.0.2 (OpenJDK)
GC | G1 GC
Heap | Xms 2048m / Xmx 4096m (가변)
Metaspace | 미기입
maxTotal | 100 (DBCP)
minimumIdle | 100
maxLifetime | 10,000 ms (maxWaitMillis 연동)
connectionTimeout | 20,000 ms
maxThreads | 500
minSpareThreads | 25
DB | DB2 (전담 DBA, 범위 외)
Notes: CL플랫폼팀과 주차서비스팀 원천 데이터 요약입니다.

## Slide 19
[E-01c] 원천 데이터 요약 -- 현금정보계팀
컨테이너 | Xms | Xmx | 방식 | Meta Min | Meta Max
NIBS | 8,192m | 8,192m | 고정 | 2,048m | 미기재
CLS | 2,048m | 2,048m | 고정 | 256m | 16m
NPS | 1,024m | 1,024m | 고정 | 256m | 16m
PARTNER | 1,024m | 5,120m | 동적 | 512m | 16m
EAUDIT | 1,024m | 5,120m | 동적 | 512m | 16m
MOBILE | 2,048m | 4,096m | 동적 | 512m | 16m
POS | 1,024m | 2,048m | 동적 | 256m | 16m
공통: Liberty 23.0.0.2 ND | OpenJDK 15.0.2+7 | Parallel GC | coreThreads=-1, maxThreads=-1 (자동) | maxPoolSize=50, minPoolSize=0 | connTimeout=30s, maxIdleTime=1800s, reapTime=300s
Notes: 현금정보계팀 7개 컨테이너별 Heap 및 Metaspace 설정입니다. 6개 컨테이너에서 Metaspace Max=16m가 Min값보다 작은 역전 현상이 관찰됩니다.

## Slide 20
[E-02a] 벤더 권장사양 참조 -- WAS / Connection Pool
Apache Tomcat 9.x
파라미터 | 기본값 | 권장 범위
maxThreads | 200 | 200~500 (워크로드에 따라)
minSpareThreads | 25 | 25 (기본값 유지)
acceptCount | 100 | 100 (기본값 유지)
connectionTimeout | 60,000 ms | 20,000~60,000 ms
maxConnections | 8,192 (NIO) | 8,192 (기본값 유지)
IBM Liberty 23.x
파라미터 | 기본값 | 권장 사항
coreThreads | CPUs*2 | 기본값 권장
maxThreads | -1 (자동) | 대부분 기본값 권장
maxPoolSize | 50 | coreThreads와 1:1
connectionTimeout | 30s | 기본값 유지
purgePolicy | EntirePool | FailingConnectionOnly 권장
HikariCP
파라미터 | 기본값 | 권장 사항
maximumPoolSize | 10 | (core_count*2)+spindle_count
minimumIdle | maxPoolSize와 동일 | 미설정 권장 (fixed-size pool)
maxLifetime | 1,800,000 ms (30분) | DB wait_timeout보다 몇 초 짧게
connectionTimeout | 30,000 ms | 기본값 유지
Notes: Apache Tomcat, IBM Liberty, HikariCP 벤더 권장 설정값입니다.

## Slide 21
[E-02b] 벤더 권장사양 참조 -- JVM / MongoDB
JVM GC 및 메모리
항목 | 권장 사항 | 출처
GC (웹 서비스) | G1 GC (Java 9+ 기본), pause 50~200ms | Oracle/OpenJDK
GC (배치/ETL) | Parallel GC (웹 서비스 비권장) | Oracle/OpenJDK
Heap | Xms=Xmx 고정, 컨테이너 메모리 50~70% | JVM 튜닝 가이드
Old Gen 경고 | 70~80% 경고, 90% 이상 즉각 조치 | JVM 모니터링 권고
Metaspace Min | 256m (Spring Boot/대규모 앱) | 실무 권장
Metaspace Max | 512m 이상 또는 미설정(무제한) | 실무 권장
MongoDB Replica Set
항목 | 권장 사항
COLLSCAN 감지 | db.setProfilingLevel(1, {slowms: 100})
인덱스 전략 | ESR 규칙 (Equality, Sort, Range 순서)
Read Preference | Read 비중 높을 시 secondaryPreferred
Write Concern | RTO/RPO 요구 시 w:majority
Notes: JVM GC, Heap, Metaspace 및 MongoDB 벤더 권장 설정값입니다.

## Slide 22
[E-03] 용어 정리 (Glossary)
용어 | 영문 | 정의
GC | Garbage Collection | JVM 미사용 메모리 자동 회수 메커니즘
G1 GC | Garbage-First GC | Java 9+ 기본. Region 기반. 웹 서비스에 적합
Parallel GC | Parallel GC | Full GC 시 단일 스레드 STW. 배치/ETL 전용
STW | Stop-The-World | GC 수행 중 애플리케이션 스레드 일시 중단
Full GC | Full Garbage Collection | 전체 Heap(Young+Old+Metaspace) 대상 GC
Old Gen | Old Generation | 장기 생존 객체 저장 영역
Metaspace | Metaspace | 클래스 메타데이터 네이티브 메모리 영역
Xms/Xmx | Initial/Max Heap Size | JVM Heap 초기/최대 크기
Connection Pool | Connection Pool | DB 연결 미리 생성하여 재사용하는 메커니즘
maxLifetime | Max Connection Lifetime | Connection Pool 내 커넥션 최대 수명
maxPoolSize | Maximum Pool Size | 최대 커넥션 수
fixed-size pool | Fixed-Size Pool | min=max로 항상 일정한 커넥션 유지
maxThreads | Maximum Threads | WAS 최대 요청 처리 스레드 수
COLLSCAN | Collection Scan | MongoDB 인덱스 없이 전체 도큐먼트 검색
Replica Set | Replica Set | MongoDB 고가용성 Master/Slave 아키텍처
LTS | Long Term Support | 장기 지원 보증 소프트웨어 버전
EOL | End of Life | 소프트웨어 공식 지원 종료 상태
RTO/RPO | Recovery Time/Point Obj. | 복구 목표 시간 / 데이터 손실 허용 범위
PgPool-II | PgPool-II | PostgreSQL 미들웨어 (풀링, 로드밸런싱)
Backpressure | Backpressure | 처리 한계 초과 요청에 대한 자원 보호
Notes: 기술 용어 정리입니다.